**附件1**

**工程材料、构配件和设备验收控制措施**

一、组织措施

建立健全项目监理机构，明确材料、构配件和设备验收人员及岗位职责，制定材料、构配件和设备验收工作程序，落实材料、构配件和设备验收责任。

二、技术措施

熟悉工程设计文件，加强关于材料、构配件和设备的设计交底和图纸会审工作，审查施工组织设计和施工方案中材料、构配件和设备的符合性，落实样品（样板）引路制度，对材料实行严格事前进场验收、事中巡查和事后安装验收。

三、经济措施

严格控制材料、构配件和设备的进场、安装验收，对报验资料不全、与设计约定不符、未经监理人员验收的合格材料、构配件及设备不予以计量，并拒绝支付该部分的工程款。

四、合同措施

加强合同管理，严格控制合同变更，合同约定的材料、构配件及设备品牌、规格等要求必须严格执行。