附件2

**工程材料、构配件和设备质量控制程序**

材料验收查验内容

1. 材料规格是否符合设计要求（**熟悉设计文件中的相关参数**）
2. 品牌是否**与合同、参建各方确定的样品一致**（如有）
3. 质量证明文件：出厂合格证、检验报告中的参数是否满足设计及规范要求（重点查验是否满足设计文件要求）
4. 需见证取样复检的材料查验检测报告内容是否满足设计及规范要求（重点查验相关参数是否满足设计文件要求）
5. 外观检查，重点检查外观尺寸、重量、直径、厚度、壁厚等**偏差是否在规范允许偏差范围内**

工程材料、构配件和设备进场

施工单位自检合格后，

报送材料报审表及有关资料

不合格

限期退场不合格材料

并重新采购

专业监理工程师查验并签署验收意见

总监理工程师核查

查验合格？

合格

施工单位使用